WorkPortal

MS Teams 자동화 기반 직원 포털 구축 계획서

2026년 3월 27일  |  Cowork 기반 설계

보고서/문서 자동생성  ·  데이터 수집/분석  ·  일정/알림 관리

# 1. 프로젝트 개요

이 프로젝트는 직원들이 MS Teams, Power Automate, Copilot 기반의 업무 자동화를 하나의 웹 포털에서 직접 실행·관리할 수 있도록 하는 통합 플랫폼 구축을 목표로 합니다.

핵심 목표

- 반복 업무를 AI·자동화로 처리하여 직원 업무 효율을 극대화

- 보고서·문서 자동 생성, 데이터 분석, 일정·알림 관리를 하나의 포털에서 통합

- MS365 도입 후 Teams Copilot, Power Automate와 완전 연동

- Cowork 커스텀 스킬로 포털 기능을 지속적으로 확장

# 2. 자동화 대상 업무

## 2-1. 보고서/문서 자동 생성

핵심 키워드만 입력하면 AI가 전문 양식의 문서를 자동으로 작성합니다.

- 주간/월간 업무 보고서 자동 생성

- 회의 안건 → 회의록 자동 변환

- 이메일 초안 자동 작성 (Copilot 연동)

- 프로젝트 현황 리포트 자동화

## 2-2. 데이터 수집/분석

파일 업로드 또는 연동된 시스템에서 자동으로 데이터를 수집하고 분석 리포트를 생성합니다.

- Excel/CSV 업로드 → AI 분석 리포트 생성

- 설문 응답 자동 집계 및 시각화

- 부서별 KPI 자동 리포트 (Power Automate + SharePoint 연동)

## 2-3. 일정/알림 관리

일정 등록 시 자동으로 관련 팀원에게 알림을 발송하고 반복 업무를 트리거합니다.

- Teams 채널 자동 알림 발송

- 마감일 D-Day 자동 리마인더

- 반복 일정 자동화 흐름 연동

# 3. 시스템 아키텍처

WorkPortal은 3개 레이어로 구성됩니다.

레이어 구성도

| 레이어 | 구성 요소 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React / HTML | 직원 포털 UI · 대시보드 · 자동화 실행 버튼 |
| AI 엔진 | Claude API / Cowork | 문서 생성 · 데이터 분석 · 자연어 처리 |
| MS365 연동 | Power Automate / Graph API | Teams 알림 · SharePoint · Copilot 연동 |

# 4. 구현 로드맵

| 단계 | 기간 | 주요 작업 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 포털 구축 | 1~2개월 | React 포털 UI 완성 · Claude API 연동 · 문서 자동생성 기능 구현 · 데이터 분석 모듈 개발 |
| 2단계 MS365 도입 | 2~3개월 | MS365 Business 라이선스 취득 · Power Automate 흐름 설계 · Teams 알림 연동 · SharePoint 저장소 구성 |
| 3단계 Copilot 연동 | 3~4개월 | Microsoft Copilot 라이선스 적용 · Graph API 통합 · 포털 내 Copilot 기능 활성화 · 직원 교육 |
| 4단계 고도화 | 4~6개월 | Cowork 커스텀 스킬 추가 개발 · 사용자 피드백 반영 · 성과 측정 및 최적화 |

# 5. Cowork 커스텀 스킬 설계

Cowork의 커스텀 스킬을 활용하여 포털 기능을 확장합니다. 각 스킬은 독립적으로 동작하며 포털 UI와 연동됩니다.

## 5-1. 문서생성 스킬

- 트리거: 사용자가 포털에서 문서 생성 버튼 클릭

- 동작: 입력 내용 분석 → 템플릿 선택 → AI 문서 초안 생성 → .docx 파일 저장

- 연동: SharePoint 자동 업로드, Teams 채널 공유

## 5-2. 데이터분석 스킬

- 트리거: 파일 업로드 또는 정기 스케줄

- 동작: 데이터 파싱 → AI 분석 → 시각화 차트 생성 → 리포트 .xlsx 저장

- 연동: 이메일 자동 발송, Power BI 연동 (선택)

## 5-3. 알림관리 스킬

- 트리거: 일정 등록, 마감일 임박, 승인 요청

- 동작: 수신자 목록 조회 → 메시지 자동 작성 → Teams/이메일 발송

- 연동: Power Automate 흐름 실행

# 6. MS365 라이선스 권고

프로젝트 목표 달성을 위한 최적 라이선스 구성을 권고합니다.

| 라이선스 | 우선순위 | 주요 기능 |
| --- | --- | --- |
| Microsoft 365 Business Standard | 필수 (1순위) | Teams · Power Automate · SharePoint · OneDrive |
| Microsoft Copilot for M365 | 권장 (2순위) | AI 문서 초안 · 회의 요약 · Teams 내 Copilot |

# 7. 기대 효과

| 영역 | 기대 효과 |
| --- | --- |
| 업무 효율 | 반복 문서 작성 시간 약 70% 절감 · 자동화로 월 평균 20시간 이상 절약 |
| 정확성 | 수동 입력 오류 제거 · 일관된 문서 포맷 유지 |
| 협업 | Teams 실시간 알림으로 커뮤니케이션 지연 최소화 |
| 확장성 | Cowork 스킬 추가로 기능 무한 확장 가능 |

본 문서는 Cowork AI를 활용하여 자동 작성되었습니다